Sprawozdanie z realizacji projektów zawartych w Płońskim Programie Rewitalizacji stan na dzień 31.12.2025 r.

Projekty podstawowe:

| Numer i nazwa projektu | I/P By lepiej razem nam się żyło |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia mieszkaniowa |
| Lokalizacja projektu | Budynki przy ulicach: - Zduńska 2, 4, 5 - Płocka 2a, 9, 13 - Warszawska 4, 6, 7 - Młodzieżowa 2, 4, 6 - Jędrzejewicza 1 - Plac 15-go Sierpnia 1, 5, 18 - Pułtuska 3, 16a - Grunwaldzka 7, 7a, 9, 11, 22, 34, 52, 56, 63b, 65, 67 |
| Wskaźniki produktów - stopień realizacji | - Liczba zmodernizowanych budynków komunalnych/mieszkaniowych - 4 - Liczba nowych lokali samodzielnych - 6 - Liczba zrewitalizowanych przestrzeni wokół budynków |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba mieszkańców zrewitalizowanych budynków - 18 |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 878 148,31 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030, w podziale na etapy według lokalizacji |

| Numer i nazwa projektu | II/P Klonowa – stąd jestem, tu mieszkam |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Lokalizacja projektu | Ul. Klonowa (numery: 6, 10, 11, 13, 15) |
| Wskaźniki produktów - stopień realizacji | - Liczba wyremontowanych lokali - Liczba wymienionych pieców na paliwo stałe - Utworzenie miejsca integracji społecznej (wskaźnik jednorazowy) - Powierzchnia (w m2) przestrzeni publicznych poddana rewitalizacji |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba mieszkańców wyremontowanych budynków na osiedla przy ul. Klonowej oraz korzystających ze zrewitalizowanej wspólnej przestrzeni na osiedlu |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | III/P Central Park przy Manhattanie, czyli modernizacja i zwiększenie funkcjonalności obszaru zdegradowanych targowisk wraz z przyległymi terenami zieleni |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Miasto Płońsk |
| Lokalizacja projektu | Teren wokół dużego targowiska miejskiego znajdującego się przy DK7 oraz obszaru handlowego tzw. „Manhattanu”. |
| Wskaźniki produktów - stopień realizacji | - Liczba hektarów zagospodarowanych terenów zieleni - Liczba zmodernizowanych targowisk - Powierzchnia zielonego parkingu |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba przedsiębiorców handlujących na targowiskach - Liczba klientów odwiedzających targowiska |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2027-2028 |

| Numer i nazwa projektu | IV/P OdNowa – remont, przebudowa i dostosowanie budynków związanych z historią miasta do realizowanych w nich funkcji społecznych |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Lokalizacja projektu | ul. Płocka 19, ul. Płocka 39 |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Działająca w nowej lokalizacji Miejska Biblioteka Publiczna - Powierzchnia wyremontowanych lokali w budynku z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej - Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni wokół budynku |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba członków Klubu Senior + uczestniczących w działaniach klubu - Liczba inicjatyw edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta - Liczba osób odwiedzających Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta i korzystających z jej usług - Liczba osób korzystających z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 109 870,00 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | V/P Nowe funkcje budynku przy ul. Leona Rutkowskiego 14 – Centrum Aktywności i Usług Społecznych w Płońsku |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Powiat Płoński |
| Lokalizacja projektu | Płońsk ul. dr. Leona Rutkowskiego 14 |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba wyremontowanych budynków, którym nadano nową funkcję społeczną - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych - Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z usług świadczonych w obiekcie - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Liczba podmiotów społecznych korzystających z budynku |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2025-2028 |

| Numer i nazwa projektu | VI/P Ja, ty, my – wszyscy jesteśmy płońszczanami |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku |
| Lokalizacja projektu | Cały obszar rewitalizacji. Nowa siedziba MOPS będzie się mieścić w nowym lub zmodernizowanym budynku MOPS przy ul. Kolbego 9. |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Działający PUK - Działająca usługa Door-to-Door - Działająca internetowa platforma MOPS - Działający punkt informacyjny MOPS - Działający klub młodzieżowy JUMP - Działający Punkt Pomocy Doraźnej - Liczba aktywnych grup samopomocowych Pomocna dłoń - 1 - Działający Punkt Pomocy Doraźnej - Działająca usługa Teleopieki - Utworzony Dzienny Dom Pobytu „Pogodna przystań” |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba korzystających z PUK - Liczba korzystających z Door-to-Door - Liczba korzystających z internetowej platformy MOPS - Liczba korzystających z punktu informacyjnego MOPS - Liczba korzystających z JUMP - Liczba korzystających z Punktu Pomocy Doraźnej - Liczba osób aktywnych w grupach samopomocowych Pomocna dłoń - 28 - Liczba beneficjentów usługi Teleopieka - Liczba beneficjentów Dziennego Domu Pobytu Pogodna przystań |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2027 Teleopieka 2024-2029 PUK, Door-to-Door, dostępny MOPS, JUMP, Pomocna dłoń, Punkt Pomocy Doraźnej, Dzienny Dom Pobytu Pogodna przystań |

| Numer i nazwa projektu | VII/P Obiekty użyteczności publicznej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Powiat Płoński |
| Lokalizacja projektu | Obiekty użyteczności publicznej w tym w szczególności: - Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Jaworskiego 25 - budynek A oraz ul. Grunwaldzka 67B - budynek B) - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - budynek przy ul. Wolności 8/10 (siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku) - Zespół Szkół nr 2 w Płońsku - Siedziba wraz z otoczeniem Urzędu Miejskiego w Płońsku - Siedziba wraz z otoczeniem Miejskiego Centrum Kultury - Siedziba wraz z otoczeniem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji - Siedziba wraz z otoczeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej - Siedziba wraz z otoczeniem Starostwa Powiatowego - Siedziba wraz z otoczeniem Powiatowego Urzędu Pracy - Siedziba wraz z otoczeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - A także sukcesywnie wszystkie obiekty, które zostały poddane rewitalizacji w poprzednim okresie realizacji programu rewitalizacji, a które nie spełniają aktualnych standardów dostępności. Projekt zakłada stopniowe rozszerzanie działania na obiekty leżące poza obszarem rewitalizacji, a będące obiektami użyteczności publicznej, związanymi z usługami społecznymi (inne szkoły, przedszkola itp.) |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba podjętych działań związanych ze zwiększaniem dostępności - 1 - Liczba obiektów użyteczności publicznej, w których podejmowane są działania na rzecz zwiększania dostępności - 4 |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba obiektów użyteczności publicznej, w których spełnione zostały standardy dostępności |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 19 079,20 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | VIII/P Ekoinnowacyjne budynki publiczne |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Powiat Płoński |
| Lokalizacja projektu | Obiekty użyteczności publicznej w tym w szczególności: - Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Jaworskiego 25 - budynek A oraz ul. Grunwaldzka 67B - budynek B) - I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - budynek przy ul. Wolności 8/10 (siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku) - Budynek Powiatowego Urzędu Pracy - Budynek i otoczenie Urzędu Miejskiego w Płońsku - Budynek Miejskiego Centrum Kultury - Budynek i otoczenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba budynków poddanych działaniom termomodernizacyjnym - Liczba budynków publicznych z zainstalowanymi instalacjami OZE - 3 - Liczba zainstalowanych ławek solarnych |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh) - Ilość energii pochodząca z zainstalowanych instalacji OZE (kWh) - Koszty energii - Zużycie wody - Koszty wody |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 358 925,29 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030, etapami |

| Numer i nazwa projektu | IX/P W zdrowym ciele zdrowy duch – czyli sport, rekreacja i wypoczynek |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku |
| Lokalizacja projektu | Teren wokół zbiornika „Rutki”/ tereny zieleni nad rzeką Płonką/ stadion miejski |
| Wskaźniki produktów - stopień realizacji | - Camper Park - Boisko treningowe - Siłownia plenerowa - Mini skate park - Wodny Plac Zabaw - Zmodernizowany stadion miejski - Długość ścieżek rowerowych |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba imprez - 45 - Liczba zajęć sportowych - Liczba camperów korzystających z Camper Parku - Liczba osób korzystających z Wodnego Placu Zabaw - Liczba osób korzystających ze stadionu miejskiego |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 32 118 741,83 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | X/P Integracja międzypokoleniowa z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla budowania tożsamości |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk (w tym Centrum Informacji Turystycznej), Miejskie Centrum Kultury (w tym Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, Dom Pamięci, Muzeum Ziemi Płońskiej, Planetarium i Obserwatorium), szkoły na obszarze rewitalizacji |
| Lokalizacja projektu | Obiekty poddane rewitalizacji i planowane do rewitalizacji: Dom Pamięci, siedziba Centrum Informacji Turystycznej, budynki Muzeum Ziemi Płońskiej, Planetarium i Obserwatorium, budynek poklasztorny przy Płockiej 19. |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba zrealizowanych działań służących integracji międzypokoleniowej - 80 |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób biorących udział w poszczególnych aktywnościach dotyczących integracji międzypokoleniowej - 1891 |
| Koszty poniesione na realizację projektu | Wydatki związane z realizacją wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i społecznych objętych projektem ponoszone są w ramach wydatków na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, w tym Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, Muzeum Ziemi Płońskiej, Domu Pamięci, Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | XI/P Ocalić od zapomnienia – Płońsk na kartach historii |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Miasto Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku (w tym Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, Dom Pamięci, muzeum ziemi płońskiej), organizacje pozarządowe, Klub Senior+, szkoły, przedszkola, wolontariusze |
| Lokalizacja projektu | Cały obszar rewitalizacji |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba miejsc (przestrzeni i obiektów), gdzie będą organizowane wystawy historyczne, miejskie i prywatne - 4 - Liczba wydarzeń o charakterze historycznym organizowanych w danym roku - 68 |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób uczestniczących w wystawach historycznych, miejskich i prywatnych w danym roku – 10 346 - Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach historycznych miasta w danym roku – 10 283 - Liczba osób w wieku senioralnym uczestniczących w wydarzeniach historycznych miasta w danym roku - 850 - Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w wydarzeniach historycznych miasta w danym roku – 8 653 |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 445 193,42 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | XII/P Obszar rewitalizacji dobrym miejscem dla działań przedsiębiorców |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Cech Rzemiosł, Płońska Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy, właściciele obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na obszarze rewitalizacji |
| Lokalizacja projektu | - Cały obszar rewitalizacji, w tym szczególnie: rynek i okolice, kamienica Kaprys (ul. Plac 15 Sierpnia nr 21, 21A), ul. Pułtuska 5, ul. Kolejowa 4 |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba podjętych inicjatyw promujących przedsiębiorczość - Liczba wyremontowanych / zmodernizowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba nowych podmiotów gospodarczych działających na obszarze rewitalizacji dłużej niż 12 miesięcy |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | XIII/P Wzrost jakości życia w Płońsku przez poprawę infrastruktury technicznej i lepszy dostęp do usług medycznych w budynku E Szpitala w Płońsku |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku |
| Lokalizacja projektu | Budynek E SPZZOZ w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7 |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba nowych/ wyremontowanych sal wykorzystywanych na cele rehabilitacyjne - Liczba pomieszczeń, które zostały zaadaptowane dla celów wyposażenia urządzeniami medycznymi - Powierzchnia (w m2) zagospodarowanej przestrzeni publicznej - Liczba wspartych podmiotów leczniczych |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób korzystających z usług zmodernizowanego budynku |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2028 |

| Numer i nazwa projektu | XIV/P Wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Płońska dzięki poprawie infrastruktury technicznej obiektu przychodni specjalistycznych SPZZOZ w Płońsku |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku |
| Lokalizacja projektu | Przychodnie specjalistyczne SPZZOZ w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7 |
| Wskaźniki produktów - stopień realizacji | - Liczba i rodzaje instalacji podanych wymianie - Moc instalacji fotowoltaicznej - Powierzchnia (w m2) zagospodarowanej przestrzeni publicznej - Liczba wspartych podmiotów leczniczych |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób korzystających z usług zmodernizowanych przychodni specjalistycznych |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2028 |

| Numer i nazwa projektu | XV/P Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku |
| Lokalizacja projektu | SOR SPZZOZ w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7 |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba nowych/wyremontowanych sal na SOR - Liczba i rodzaj sprzętu medycznego zakupionego dla SOR - Powierzchnia (w m2) zagospodarowanej przestrzeni publicznej - Liczba wspartych podmiotów leczniczych |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób korzystających z usług zmodernizowanego budynku |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2029 |

| Numer i nazwa projektu | XVI/P Jestem ECO, bądź i TY! |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk (w tym szkoły, przedszkola), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, organizacje pozarządowe |
| Lokalizacja projektu | Cały obszar rewitalizacji |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba szkoleń z zakresu edukacji klimatycznej - 7 - Liczba lekcji dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez arborystę - Liczba warsztatów z przeciwdziałania marnowaniu żywności - Liczba warsztatów z twórczego recyklingu oraz segregacji odpadów; - Liczba edycji konkursu dla dzieci i młodzieży na ekoinnowacje w mieście - Liczba uruchomionych biblioteczek plenerowych - Liczba uruchomionych jadłodzielni - Liczba wybudowanych ogrodów deszczowych - Liczba wdrożonych osiedlowych inteligentnych pojemników na odpady - Liczba zainstalowanych zbiorników/beczek na deszczówkę |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba uczestników przeprowadzonych szkoleń i warsztatów - 548 - Liczba osób korzystających z wdrożonych nowych rozwiązań w zakresie sposobu segregacji odpadów |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2029 |

Projekty uzupełniające:

| Numer i nazwa projektu | I/U Znani płońszczanie – historia miasta i ludzi na muralach |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku |
| Lokalizacja projektu | Ul. Klonowa 8 (jako pierwsza lokalizacja) oraz inne 4 wybrane wspólnie z mieszkańcami lokalizacje |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba wykonanych murali - 2 - Liczba osób biorących udział w warsztatach z zakresu sztuki ulicznej |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób biorących udział w warsztatach i spotkaniach (o historii i kulturze Miasta) organizowanych w oparciu o powstałe murale (np. wycieczki dla mieszkańców i turystów szlakiem murali) - 100 |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 82 500,00 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2025-2030 |

| Numer i nazwa projektu | II/U Płońskie lato kulturalne – cykliczne wydarzenia tematyczne |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk (Centrum Informacji Turystycznej), Miejskie Centrum Kultury w Płońsku (w tym Dom Pamięci, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, Muzeum Ziemi Płońskiej, Planetarium i Obserwatorium), Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku, organizacje społeczne i pozarządowe np. Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk |
| Lokalizacja projektu | Cały obszar rewitalizacji |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba miejsc (przestrzeni i obiektów), gdzie były organizowane imprezy kulturalne w każdym sezonie (roku) - 3 - Liczba imprez plenerowych organizowanych w danym roku - 3 - Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w danym roku - 12 - Liczba wydarzeń według kategorii tematycznych (np. wydarzenia muzyczne, historyczne, filmowe, teatralne, warsztaty itp.) - 53 |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób biorących udział w wydarzeniach - 2346 |
| Koszty poniesione na realizację projektu | Wydatki związane z realizacją wydarzeń kulturalno-edukacyjnych objętych projektem ponoszone są w ramach wydatków na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, w tym Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, Muzeum Ziemi Płońskiej, Domu Pamięci, Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej itd. |
| Planowany czas realizacji projektu | Cyklicznie co roku, w latach 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | III/U Płoński wolontariat dla dziedzictwa kulturowego |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, Miejskie Centrum Kultury (w tym Muzeum Ziemi Płońskiej wraz z obserwatorium i planetarium, Dom Pamięci, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta), Klub Senior+ |
| Lokalizacja projektu | Muzeum Ziemi Płońskiej |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba osób biorących udział w działaniach wolontariatu - 20 - Liczba działań/projektów, w których biorą udział wolontariusze - 12 |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Wzrost kapitału społecznego w mieście Płońsku |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2030 |

| Numer i nazwa projektu | IV/U „Siej, sadź, zbieraj, jedz” – czyli płońskie ogrody społecznościowe |
| --- | --- |
| Podmioty realizujące | Gmina Miasto Płońsk, organizacje pozarządowe, Klub seniora, szkoły, przedszkola, zarządy osiedli, lokalni przedsiębiorcy, pszczelarze |
| Lokalizacja projektu | Teren wokół zbiornika „Rutki”; tereny zieleni nad rzeką Płonką, w tym teren po byłych ogródkach działkowych przy ul. Grobickiego oraz inne lokalizacje wskazane przez zainteresowanych włączeniem się w uczestnictwo w projekcie na terenie obszaru rewitalizacji |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba ogrodów społecznościowych - Liczba i lokalizacja skrzyń na uprawy społeczne - Liczba zorganizowanych otwartych warsztatów kulinarnych - Liczba innych wydarzeń organizowanych w Płońskim ogrodzie społecznościowym |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba miejskich społecznościowych ogrodników - Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach związanych z realizacją projektu |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 0 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2029 |

| Numer i nazwa projektu | V/U „Na zdrowie” – promocja zdrowego stylu życia, w tym zwiększenie świadomości społecznej związanej z profilaktyką zdrowotną |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Powiat Płoński |
| Lokalizacja projektu | Obszar rewitalizacji na terenie Płońska (w tym ul. Henryka Sienkiewicza 7) |
| Wskaźniki pro-duktów - stopień realizacji | - Liczba wydarzeń związanych z promocją zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia (rocznie na obszarze rewitalizacji) - 5 |
| Wskaźniki rezultatu - stopień realizacji | - Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących zdrowy styl życia - 5000 |
| Koszty poniesione na realizację projektu | 125 000,00 PLN |
| Planowany czas realizacji projektu | 2024-2026 |